}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

0. Abstract

NexuStock es un sistema web inteligente de gestión y predicción de inventario, diseñado para carnicerías de gestión independiente cuyas decisiones de abastecimiento hoy se basan principalmente en la intuición de sus encargados. Esta situación genera dos problemas recurrentes: quiebres de stock que provocan pérdida de ventas e insatisfacción del cliente, y sobreinventario de carne fresca que deriva en mermas económicas por descomposición del producto. El proyecto combina un núcleo transaccional (gestión de productos, inventario, ventas y proveedores) con un motor de Machine Learning que proyecta la demanda futura por producto, considera los tiempos de entrega de los proveedores y la perecibilidad de la carne, y genera automáticamente recomendaciones de compra y alertas de riesgo de quiebre de stock, presentadas en un dashboard ejecutivo. El desarrollo se aborda bajo una metodología ágil Scrum, con responsabilidades diferenciadas entre un perfil de Software Engineer, a cargo de la arquitectura, la base de datos y el backend, y un perfil de Data Scientist, a cargo del análisis exploratorio, el modelamiento predictivo y el dashboard. Como resultado se espera un prototipo funcional que reduzca sistemáticamente tanto la merma por descomposición como las ventas perdidas por desabastecimiento, evidenciando la aplicación conjunta de ingeniería de software y ciencia de datos a un problema real y acotado del rubro de las carnicerías independientes.

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiantes | Ignacio Mella Manuel Bustamante |
| --- | --- |
| Rut | 20.468.154-6 21.164.351-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NexuStock |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de software, programación web, arquitectura, calidad de software, gestión de proyecto informático, machine learning, minería de datos, BPM, big data. |
| Competencias | Desarrollar aplicaciones web con arquitecturas ordenadas (Backend/Frontend) Aplicar modelos de aprendizaje automático (Machine Learning) para resolver problemáticas reales de negocio y proyectar escenarios de demanda Implementar soluciones de software escalables, aplicando buenas prácticas de seguridad e integración de sistemas informáticos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar respuesta a una situación o problemática. Señala qué problema busca solucionar tu proyecto y la relevancia que tiene para el campo laboral de tu carrera. También menciona el contexto en que esta problemática se sitúa (lugar, a quienes impactaría, etc.). Es importante que esta problemática sea relevante en el contexto de la profesión, siendo su resolución un aporte real o simulado a la organización u entorno en el que se sitúa. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? En el contexto actual de las carnicerías de gestión independiente, las decisiones de compra de producto para abastecerse se basan en gran parte en la intuición de sus encargados, esto ya sea por la experiencia y tiempo en el mercado o incluso por la falta de digitalización o manejo de indicadores para optimizar y mejorar sus decisiones de negocio. Esto genera un dilema operativo de alto impacto económico. 1- Quiebre de Stock (Desabastecimiento): El agotamiento prematuro de productos perecibles, que causa pérdida de ventas directas e insatisfacción del cliente. 2- Sobreinventario y Merma: La compra excesiva de carne fresca, que al ser altamente perecible sufre un rápido deterioro físico resultando en pérdidas monetarias por desperdicio. NexuStock es altamente relevante porque complementa la experiencia empírica con modelos predictivos avanzados de datos, así como también con algoritmos de aprendizaje automático. Esto reduce sistemáticamente tanto las mermas como las ventas perdidas. La problemática se sitúa en una carnicería tradicional de gestión independiente (entorno acotado y controlado), beneficiando directamente a los dueños del local en su rentabilidad diaria y disminuyendo el desperdicio alimentario de productos cárnicos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Señala qué se espera lograr con el proyecto (objetivo) y describe brevemente en qué consistiría, cómo planeas abordar la problemática presentada en el apartado anterior. Con NexuStock se espera desarrollar un prototipo de sistema web inteligente que permita a una carnicería de gestión independiente pasar de un abastecimiento basado en la intuición a uno apoyado en datos. El proyecto combina el desarrollo de software transaccional (gestión de productos, inventario, ventas y proveedores) con un motor de Machine Learning que proyecta la demanda futura por producto, considera los tiempos de entrega de los proveedores (lead times) y la perecibilidad de la carne, y genera automáticamente una lista de recomendaciones de compra y alertas de riesgo de quiebre de stock, presentadas en un dashboard ejecutivo. De esta forma se busca reducir sistemáticamente tanto la merma por descomposición como las ventas perdidas por desabastecimiento, en un ciclo de desarrollo replanificado a 10 semanas efectivas mediante sprints quincenales. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? NexuStock se relaciona directamente con nuestro perfil de egreso de Ingeniería en Informática, integrando de manera concreta asignaturas cursadas a lo largo de nuestra carrera. Ingeniería de Software, Arquitectura, Programación Web y Programación/Modelamiento de Base de Datos sustentan el diseño de la base de datos relacional, el backend y la API REST; Minería de Datos, Big Data e Inteligencia de Negocios respaldan el análisis exploratorio y el modelamiento predictivo de demanda; y Gestión de Proyectos Informáticos, Gestión de Riesgos, Calidad de Software y BPM aportan el marco metodológico para planificar el proyecto, mitigar riesgos y asegurar la calidad del desarrollo. A esto se suma la asignatura electiva Ingeniería de Soluciones con Inteligencia Artificial, cursada por Ignacio Mella, junto a la asignatura electiva Machine Learning, cursada por Manuel Bustamante, que se complementan directamente en la línea de Machine Learning e inteligencia artificial del proyecto. En conjunto, NexuStock nos permite poner en práctica de manera integral las competencias técnicas y de gestión de proyectos informáticos adquiridas durante nuestra carrera. |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? Este proyecto se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales de combinar la ingeniería de software con el análisis de datos aplicado a problemas reales, un interés que fuimos desarrollando a lo largo de la carrera en asignaturas como Arquitectura, Ingeniería de Software, Minería de Datos y Big Data, y que profundizamos de forma particular: Ignacio Mella al cursar la asignatura electiva de Ingeniería de Soluciones con Inteligencia Artificial, y Manuel Bustamante mediante la electiva de Machine Learning. Trabajar en NexuStock nos permite integrar ambas líneas —el diseño de arquitecturas de software escalables y la aplicación de Machine Learning a un problema de negocio real—, lo que refuerza nuestro interés por especializarnos en el desarrollo de soluciones inteligentes que combinen ambos mundos. Desarrollar este proyecto contribuye directamente a nuestra formación como ingenieros de software con una componente sólida de datos e inteligencia artificial. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos El desarrollo de NexuStock es factible dentro de la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura de Capstone, ya que como equipo replanificamos el proyecto a un ciclo efectivo de 10 semanas mediante sprints quincenales, priorizando rigurosamente el núcleo transaccional básico (inventario, modelo de Machine Learning de demanda, motor de riesgos y dashboard de alertas) y dejando fuera de alcance elementos no esenciales (facturación electrónica, aplicación móvil nativa, multitenant, integración en tiempo real con ERPs, IoT, entre otros). Los materiales requeridos corresponden principalmente a herramientas de software libre (lenguajes de programación, framework de backend/frontend, motor de base de datos SQL, librerías de Machine Learning en Python e infraestructura Cloud), sin requerir hardware especializado. Como factores externos que facilitan el desarrollo contamos con la división clara de responsabilidades entre nosotros (Software Engineer y Data Scientist) y la posibilidad de trabajar con datos reales tanto para el entrenamiento del modelo como para la simulación de carga de datos para probar precisión predictiva y recalls del modelo. Como factores que podrían dificultar el desarrollo identificamos la complejidad y trabajo extra que supondría escalar la plataforma a un entorno Mobile, por lo cual mitigamos el riesgo directamente trabajándola como web app. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo. Desarrollar un sistema inteligente de gestión y predicción de inventario (NexuStock) para una carnicería de gestión independiente, utilizando análisis de datos y modelos de Machine Learning que apoyen la toma de decisiones de reposición y contribuyan a reducir los riesgos de quiebre de stock y sobreinventario de productos cárnicos perecibles. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general. 1. Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la carnicería piloto. 2. Diseñar e implementar la base de datos relacional para el control transaccional del inventario. 3. Desarrollar el backend, la API REST y el frontend web del dashboard interactivo. 4. Preparar los datos históricos (reales), ejecutar análisis exploratorios y entrenar modelos predictivos de demanda por producto. 5. Construir el algoritmo de optimización de alertas de compra y desplegar la solución integrada. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. El desarrollo de NexuStock se abordará bajo una metodología ágil Scrum, organizada en sprints quincenales (de dos semanas) que permiten construir de forma iterativa y paralela tanto el software transaccional como el pipeline de datos y el modelamiento predictivo, a lo largo de un ciclo efectivo de 10 semanas. Etapas de Trabajo: Etapa 1: Definición del problema, alcance y requerimientos (Semanas 1-2) Etapa 2: Investigación, recolección y preparación de datos históricos (Semanas 1-2) Etapa 3: Diseño de la arquitectura del sistema y del modelo de base de datos relacional (Semanas 2-4) Etapa 4: Análisis exploratorio de datos (EDA) y desarrollo del Backend y la API REST (Semanas 4-7) Etapa 5: Desarrollo del Frontend y Dashboard, en paralelo con el modelamiento de ML (Semanas 6-9) Etapa 6: Construcción del motor de riesgos, recomendaciones de compra e integración (Semanas 6-9) Etapa 7: Despliegue en la nube, pruebas unitarias y de integración, mejoras y documentación (Semanas 8-10) Etapa 8: Preparación de la defensa y presentación final de Fase 1 (Semanas 9-10) Funciones y Responsabilidades del Equipo: • Ignacio Mella (Software Engineer): lidera la ingeniería de software clásica — diseño y administración de la base de datos SQL relacional, lógica backend del motor de movimientos e inventario, construcción de las APIs de comunicación, y aprovisionamiento de infraestructura segura y despliegue en la nube (Cloud). • Manuel Bustamante (Data Scientist): lidera la línea analítica predictiva — limpieza y procesamiento de datos históricos, análisis de estacionalidades, modelado de Machine Learning, evaluación de métricas de precisión (MAE) y desarrollo de la interfaz de usuario frontend y dashboard interactivo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Definición y Alcance del Proyecto APT | Documento que formaliza el problema, el alcance, los objetivos, la arquitectura y el plan de trabajo de NexuStock. | Permite validar con el/la docente tutor que el proyecto está correctamente delimitado antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Modelo de Base de Datos (Diagrama Entidad-Relación) | Diseño relacional de las seis dimensiones de datos del sistema: productos, inventario, ventas, proveedores, perecibilidad y calendario. | Evidencia el diseño técnico que sustenta el control transaccional del inventario. |
| Avance | Informe de Análisis Exploratorio de Datos | Documento y notebooks con el análisis exploratorio de los datos históricos o simulados de ventas e inventario. | Sustenta las decisiones de modelamiento predictivo y demuestra el manejo de los datos del dominio. |
| Avance | Prototipo funcional de Backend y API REST | Servicios REST que gestionan productos, inventario, ventas y proveedores. | Evidencia el avance del núcleo transaccional del sistema. |
| Final | Prototipo Web Integrado (Frontend + Dashboard) | Aplicación web desplegada en la nube con el dashboard ejecutivo de alertas y recomendaciones de compra. | Demuestra el cumplimiento del objetivo general del proyecto y su funcionamiento integrado. |
| Final | Informe de Evaluación del Modelo Predictivo | Documento que reporta el error medio absoluto y compara los algoritmos clásicos y supervisados evaluados. | Evidencia la calidad y reproducibilidad científica del modelo de Machine Learning, según los criterios de éxito definidos. |
| Final | Manual Técnico y de Usuario | Documentación de la arquitectura, instalación, despliegue y uso del sistema NexuStock. | Garantiza la reproducibilidad del proyecto y su comprensión por terceros. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyecto informático | Problema, alcance y requerimientos | Definir el problema, delimitar el alcance del prototipo y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de la carnicería piloto. | Documento de planificación NexuStock, reuniones de equipo, repositorio Git. | 3 semanas (S1-S3) | Ignacio Mella / Manuel Bustamante | Riesgo de ampliación de alcance (scope creep); se mitiga priorizando el núcleo transaccional básico. |
| Minería de datos / gestión de proyecto informático / desarrollo de software | Investigación y datos | Investigar fuentes de datos históricos de ventas e inventario, y definir el plan de datos reales o simulados. | Fuentes de datos históricos/simulados, hojas de cálculo, Python (pandas). | 3 semanas (S1-S3) | Manuel Bustamante | Riesgo de datos insuficientes o inconsistentes; se mitiga con datos anonimizados o simulación documentada. |
| Arquitectura y desarrollo de software | Arquitectura y diseño | Diseñar la arquitectura modular del sistema (frontend, backend/API, base de datos y motor de Machine Learning). | Herramientas de diagramación, documentación de arquitectura. | 5 semanas (S2-S6) | Ignacio Mella | Definición temprana de estructura de software para integrar correctamente el frontend, el backend y las conexiones API junto al motor de machine learning. |
| Arquitectura de software / bases de datos | Diseño de modelo de Base de Datos | Diseñar e implementar el modelo relacional (diagrama entidad-relación) para el control transaccional de inventario. | Motor de base de datos SQL, herramienta de modelado (MySQL). | 4 semanas (S2-S5) | Ignacio Mella | Base para garantizar atomicidad y consistencia de la información operacional. |
| Minería de datos / machine learning | Preparación y análisis exploratorio | Limpiar y procesar los datos históricos y ejecutar el análisis exploratorio (EDA) de ventas e inventario. | Python, pandas, Jupyter Notebook, librerías de visualización. | 5 semanas (S4-S8) | Manuel Bustamante | Insumo directo para el modelamiento predictivo posterior. |
| Programación web | Desarrollo Backend y API | Construir la lógica de negocio, el motor de movimientos/mermas y las APIs REST de comunicación. | Framework backend, motor de base de datos SQL, Postman. | 7 semanas (S4-S10) | Ignacio Mella | Los contratos de API definidos en la etapa de arquitectura reducen el riesgo de integración tardía. |
| Programación web | Desarrollo Frontend y Dashboard | Desarrollar la interfaz web responsiva y el dashboard ejecutivo con alertas e indicadores de quiebre. | Framework frontend, librería de gráficos para el dashboard. | 5 semanas (S6-S10) | Manuel Bustamante | Debe integrarse con la API REST y con el motor de riesgos/recomendaciones. |
| Machine learning | Modelamiento y entrenamiento ML | Evaluar comparativamente algoritmos clásicos de series de tiempo y regresores supervisados por categoría de producto. | Python, scikit-learn / statsmodels, datasets preparados. | 5 semanas (S6-S10) | Manuel Bustamante | Riesgo de modelos con alto margen de error; se mitiga reportando formalmente el error medio absoluto (MAE) e implementando nuevos algoritmos. |
| Machine learning / programación web | Motor de riesgos y recomendaciones | Construir el algoritmo que asocia lead times y perfiles de riesgo para generar la lista automatizada de recomendaciones de compra. | Reglas de negocio de reposición, resultados del modelo predictivo. | 5 semanas (S6-S10) | Ignacio Mella / Manuel Bustamante | Componente crítico para el objetivo de reducción de quiebres de stock y mermas. |
| Arquitectura de software / calidad de software | Integración de plataforma | Integrar frontend, backend/API, base de datos y motor de Machine Learning en una plataforma única. | Repositorio de código, entorno de integración continua. | 3 semanas (S8-S10) | Ignacio Mella / Manuel Bustamante | Etapa sensible a fallas de contrato de datos; se apoya en las definiciones tempranas de la arquitectura. |
| Arquitectura de software / infraestructura Cloud | Despliegue Cloud y Seguridad | Desplegar la solución integrada en la nube junto con la autenticación de seguridad básica. | Proveedor Cloud (AWS/GCP/Azure), Docker. | 3 semanas (S8-S10) | Ignacio Mella | Riesgo de falla o latencia de servicios Cloud; se mitiga con arquitectura desacoplada que permite funcionamiento local. |
| Calidad de software | Pruebas y mejoras | Ejecutar pruebas funcionales e iterar mejoras sobre el prototipo integrado. | Casos de prueba, checklist de calidad. | 4 semanas (S8-S11) | Ignacio Mella / Manuel Bustamante | Permite corregir errores antes del cierre de la documentación y la defensa. |
| Gestión de proyecto informático | Elaboración de Documentación Técnica | Documentar de forma continua la arquitectura, el modelo de datos, el pipeline de ML y los resultados del proyecto. | Plantilla institucional, procesador de texto. | 16 semanas (S1-S16) | Ignacio Mella / Manuel Bustamante | Se desarrolla en paralelo a todas las demás actividades para asegurar trazabilidad y reproducibilidad. |
| Gestión de proyecto informático | Preparación de Defensa y Presentación Final | Preparar la presentación final, el material de defensa y ensayar la demostración del prototipo funcional. | Presentación, prototipo funcional para demo. | 4 semanas (S15-S18) | Ignacio Mella / Manuel Bustamante | Cierre del proyecto dentro de la Fase 3 del ramo Capstone. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Problema, alcance y requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación y datos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y diseño |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de modelo de Base de Datos |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y análisis exploratorio |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend y API |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend y Dashboard |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento y entrenamiento ML |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de riesgos y recomendaciones |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de plataforma |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue Cloud y Seguridad |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de Documentación Técnica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Preparación de Defensa y Presentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.