|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Revisando la carta Gantt, confirmo que he podido cumplir las actividades en los tiempos definidos, la definición del problema y alcance, la investigación de datos, la arquitectura y modelo de datos, la base de datos relacional, el análisis exploratorio y el diseño de la API quedaron completados según lo planificado. El principal factor que lo facilitó fue la comunicación constante con Manuel y tener los roles bien repartidos (él en el modelo de Machine Learning y yo en la parte de software), lo que nos permitió coordinar el trabajo y distribuir mejor el tiempo. Cabe recalcar que esto es solo el levantamiento y avance inicial, aún queda gran parte del proyecto, y la ruta crítica.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades hasta ahora fueron menores, errores al ejecutar algunos comandos durante el levantamiento inicial, que corregimos rápidamente desde la consola sin generar retrasos. A futuro, el mayor riesgo está en la gestión y el entrenamiento del modelo de Machine Learning, porque si se atrasa afecta a todas las etapas siguientes. Por eso, junto a Manuel estamos diseñando planes para mitigarlo: avanzar el backend y el frontend en paralelo sobre un contrato de API definido para no depender del modelo, resolver el motor de riesgos con reglas de umbral en lugar de un segundo modelo, y usar las holguras de las actividades no críticas como colchón.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva en el área de software y diseño, la base de datos relacional y el diseño de la API quedaron terminados a tiempo, y avancé en el diseño UX con prediseños estáticos del producto. Destaco la planificación y la organización del trabajo. Para mejorar, quiero adelantar la integración con el modelo para detectar problemas antes, escribir pruebas desde el backend y documentar en paralelo, en vez de dejarlo todo para el final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? No considero que presente inquietudes en relación a como proceder, sin embargo, me gustaría consultar a mi docente más sobre la parte técnica.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución actual de actividades es acorde a lo que seguiremos trabajando: Manuel en el análisis de datos y el modelo, y yo en base de datos, API, backend, frontend, integración y despliegue. Es probable que surjan features que pasamos por alto, pero contamos con margen de tiempo y con documentación de control de cambios que podemos aplicar si es necesario.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera muy positiva, destacamos mucho la comunicación que tenemos, así como también las áreas técnicas que manejamos, esto ya que a ambos nos acomoda el desarrollo completo del proyecto y nos permite tener un dominio total de lo que estamos realizando, sin embargo tenemos puntos de mejora, como el orden de prioridades a la hora de desarrollar, muchas veces nos enfocábamos en un Login más del tiempo debido cuando habían features principales que no estaban del todo completos