DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: NexuStock — Sistema Web Predictivo de Gestión de Inventario para Carnicerías Independientes

Revisión: [01]

01/10/2026

Product Backlog

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Historias de Usuario	4

4.1	Historia 001	4

4.1.1	Definición	4

4.1.2	Criterios de Aceptación	4

4.2	Historia 002	4

4.2.1	Definición	4

4.2.2	Criterios de Aceptación	4

5	Backlog	5

5.1	Historias con su peso relativo	5

5.2	Backlog priorizado	5

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/10/2026 | 01 | Manuel Bustamante & Ignacio Mella | Elaboración del Product Backlog (Historias de Usuario, Criterios de Aceptación, Peso Relativo y Priorización por Sprints) |

Documento validado por las partes en fecha: 01/10/2026

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Ignacio Mella | Software Engineer |
| Manuel Bustamante | Data Scientist |

# Historias de Usuario

## Historia 001: Configuración de la Infraestructura Monorepo y Comunicación Base

### Definición

Como Administrador TI, quiero configurar una arquitectura de monorepo con los módulos aislados de backend, frontend y motor ML, para asegurar la independencia de desarrollo y permitir la comunicación inicial entre cliente y servidor.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: El repositorio debe contener las carpetas aisladas de Backend/ (compuesto por Node.js/Express en puerto 4000 de manera local inicialmente), y Frontend/ (compuesto por Next.js en puerto 3000 de manera local inicialmente) y Ml-Engine/ (Para la gestión del modelo en Python)

- Criterio 2: El backend debe exponer endpoints iniciales /api/health y /api/products (mockup inicial) probados en demo en vivo

- Criterio 3: El frontend debe consumir asincrónicamente los endpoints del backend sin errores de CORS ni de enrutamiento

## Historia 002: Registro transaccional de Ventas y Compras

### Definición

Como Encargado de Inventario / Operador de Caja, quiero registrar los movimientos diarios de ventas y las recepciones de compras de mercancía, para mantener la trazabilidad del stock físico en tiempo real

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: Permitir el ingreso de cantidad (Kg/unidades), tipo de corte de carne, fecha/hora y precio unitario

- Criterio 2: Actualizar de forma inmediata el nivel de inventario disponible en la base de datos.

- Criterio 3: Validar que no se registren ventas con cantidades negativas o superiores al stock físico disponible.

## Historia 003: Modelo Relacional y Persistencia de Inventario en base de datos

### Definición

Como Software Engineer, quiero diseñar e implementar el modelo de base de datos relacional (MER) en PostgreSQL, para garantizar la consistencia de los datos y sus transacciones, productos y proveedores.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: Creación de las tablas núcleo: Productos, Ventas, Compras, Proveedores (con campo Lead_Time para tiempo de entregas) y Alertas.

- Criterio 2: Aplicación estricta de claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad referencial, esto para asegurar la consistencia transaccional.

- Criterio 3: Disponibilidad de scripts de migración (para futuras implementaciones) y conexión segura desde la API REST en Express.

## Historia 004: Ingesta, Limpieza y Feature Engineering de Datos Históricos

### Definición

Como Data Scientist, quiero limpiar el dataset histórico de ventas (2022 – 2024) y generar variables explicativas de estacionalidad, para entrenar el modelo predictivo con datos de calidad.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: Consolidación y depuración de ~3.200 registros de ventas y ~3.800 de compras del año 2022, descartando datos atípicos de pandemia (2020-2021)

- Criterio 2: Creación de features explicativas de estacionalidad festiva (Fiestas Patrias, Semana Santa, feriados largos, días de quincena y fin de mes).

- Criterio 3: Exportación del dataset procesado en un formato estructurado apto para la fase de entrenamiento en Python (scikit-learn / pandas ).

## Historia 005: Entrenamiento y Evaluación del Modelo Predictivo de Demanda

### Definición

Como Data Scientist, quiero entrenar algoritmos de regresión supervisada con los datos 2022-2023 y evaluarlos con el periodo 2024, para proyectar la demanda futura en kilogramos o unidades con alta precisión

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: Entrenamiento y comparación de algoritmos de regresión (Regresión Lineal / Random Forest)

- Criterio 2: Medición del Error Medio Absoluto (MAE) en el set de prueba 2024 general y en ventanas festivas especificas.

- Criterio 3: El script de Python debe recibir parámetros de entrada (Producto/Fecha) y retornar la demanda proyectada por stdout (salida estándar o el output de data)

## Historia 006: Motor de Reglas de Negocio para Alertas y Recomendaciones de Compras

### Definición

Como Dueño / Administrador de la Carnicería, quiero recibir alertas de quiebre de stock y sugerencias automáticas de pedidos, para comprar la cantidad exacta considerando los tiempos de entrega del proveedor.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: Comparar el stock actual contra la demanda proyectada por ML más un margen de seguridad.

- Criterio 2: Si el stock actual es menor que la demanda proyectada + el margen, se genera una alerta con la sugerencia de reabastecimiento en kilogramos o unidades.

- Criterio 3: La alerta debe incorporar el Lead Time del proveedor para indicar la fecha límite de emisión del pedido.

## Historia 007: Integración Asíncrona Backend – Motor ML (child_process)

### Definición

Como Software Engineer, quiero conectar el servidor Express con los scripts de Python mediante child_process , para ejecutar el modelo predictivo desde las rutas de la API REST sin bloquear el servidor.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: La API REST en Express invoca el script de Python pasando argumentos JSON y recibe la predicción de forma asíncrona.

- Criterio 2: Manejo de excepciones y errores en caso de fallos en el script de Python o ausencia del modelo guardado

- Criterio 3: Tiempo de respuesta de la invocación debe ser inferior a 2 segundos.

## Historia 008: Dashboard Ejecutivo de Inventario y Alertas en Next.js

### Definición

Como Dueño / Administrador de la Carnicería, quiero visualizar en un panel web interactivo el estado del inventario, gráficos de tendencia y tarjetas de sugerencias de compra, para tomar las decisiones rápidas de manera visual.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: Vista con semáforos de riesgo (Rojo = Riesgo de Quiebre, Amarillo = Stock Bajo, Verde = Stock Óptimo).

- Criterio 2: Tabla interactiva con las recomendaciones de compra (Producto, Cantidad sugerida en kg o unidades, Proveedor, Fecha sugerida de pedido)

- Criterio 3: Gráficos de tendencias de ventas y comparativo entre demanda real vs proyectada.

## Historia 009: Despliegue y Entorno de Producción

### Definición

Como Administrador TI, quiero desplegar la aplicación web integrada en una infraestructura local, abriendo la posibilidad a migración Cloud según ROI y proyecciones de negocio, para asegurar el acceso remoto y la disponibilidad continua del sistema.

### Criterios de Aceptación

- Criterio 1: Configuración de variables de entorno de producción (DATABASE_URL, PORT, NODE_ENV).

- Criterio 2: Persistencia de PostgreSQL en la nube y backend/frontend desplegados con protocolo seguro HTTPS.

- Criterio 3: Verificación de conectividad end-to-end entre la interfaz web y el motor predictivo en producción.

# Backlog

## Historias con su peso relativo (Escala Fibonacci)

| Historia | Peso |
| --- | --- |
| Historia 001 “Configuración monorepo e infraestructura base” | 3 |
| Historia 002 “Registro transaccional de Ventas y Compras” | 5 |
| Historia 003 “Modelado Relacional PostgreSQL” | 5 |
| Historia 004 “Ingesta, Limpieza y Feature Engineering ML” | 8 |
| Historia 005 “Entrenamiento y Evaluación del Modelo ML” | 8 |
| Historia 006 “Motor de Reglas de Alertas y Recomendaciones” | 5 |
| Historia 007 “Integración Backend-Python” | 8 |
| Historia 008 “Dashboard Ejecutivo Next.js” | 8 |
| Historia 009 “Despliegue en Producción” | 5 |
| Total de puntos | 55 |

## Backlog priorizado

| Historia | Sprint |
| --- | --- |
| Historia 001 | 1 |
| Historia 002 | 1 |
| Historia 003 | 2 |
| Historia 004 | 2 |
| Historia 005 | 3 |
| Historia 006 | 3 |
| Historia 007 | 4 |
| Historia 008 | 4 |
| Historia 009 | 5 |